Sprint N°1

Proyecto “Fiestapp”

Fecha Inicio: Lunes 09-09-19

Fecha Termino: Viernes 13-09-19 14:00 hrs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción Tarea | Responsable | Tiempo Estimado |
| 1 | Diseño logo de la aplicación | Daeg Orellana  Yerko Zabaleta | 5 hrs. |
| 2 | Diseñar pantalla de inicio de la app | Daeg Orellana | 5 hrs. |
| 3 | Diseñar pantalla de login | Pablo Gallardo | 5hrs. |
| 4 | Rediseñar base de datos | Pablo Gallardo  Yerko Zabaleta | 6 hrs. |