Sprint N°2

Proyecto “Fiestapp”

Fecha Inicio: Lunes 23-09-19

Fecha Termino: Viernes 27-09-19 14:00 hrs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción Tarea | Responsable | Tiempo Estimado |
| 1 | Diseño pantalla registro de usuario normal | Yerko Zabaleta | 15 hrs. |
| 2 | Diseño pantalla registro de usuario avanzado | Daeg Orellana | 15 hrs. |
| 3 | Diseño pantalla inicio de usuario normal | Pablo Gallardo | 10hrs. |
| 4 | Diseño pantalla inicio de usuario avanzado | Pablo Gallardo | 10 hrs. |