Sprint N°4

Proyecto “Fiestapp”

Fecha Inicio: Lunes 07-10-19

Fecha Termino: Viernes 11-10-19 14:00 hrs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción Tarea | Responsable | Tiempo Estimado |
| 1 | Diseño pantalla de registro para ambos tipos de usuarios | Yerko Zabaleta  Daeg Orellana | 10 hrs. |
| 2 | Diseño de pantalla login para ambos tipos de usuario | Pablo Gallardo | 10 hrs. |
| 3 | Diseño pagina de error 404 | Pablo Gallardo | 5hrs. |
| 4 | Diseño de pantalla de inicio de red social | Yerko Zabaleta | 15hrs. |
| 5 | Diseño pantalla de inicio usuario avanzado(organizador de eventos) | Daeg Orellana | 15hrs. |
| 6 | Diseño formularios de crear o modificar eventos. | Pablo Gallardo  Daeg Orellana | 10hrs |
| 7 | Diseño de panel de administrador para Admin del sitio web | Pablo Gallardo  Yerko Zabaleta | 15hrs. |
| 8 | Ultimos retoques a todas las pantallas diseñadas | Yerko Zabaleta  Daeg Orellana  Pablo Gallardo | 10hrs |
|  |  |  |  |