Sprint N°5

Proyecto “Fiestapp”

Fecha Inicio: Lunes 14-10-19

Fecha Termino: Viernes 18-10-19 14:00 hrs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción Tarea | Responsable | Tiempo Estimado |
| 1 | Rediseño responsive pagina principal | Pablo Gallardo | 10 hrs. |
| 2 | Validaciones formularios de inicio de sesión para ambos tipos de usuarios | Pablo Gallardo | 10 hrs. |
| 3 | Validaciones formularios de registro para ambos tipos de usuario | Daeg Orellana | 15hrs. |
| 4 | Validaciones formulario para crear evento | Yerko Zabaleta | 15hrs. |

* Se elimino el video en la pantalla principal, solo para resoluciones de dispositivos móviles, optimizando asi el rendimiento