Sprint N°6

Proyecto “Fiestapp”

Fecha Inicio: Lunes 21-10-19

Fecha Termino: Viernes 25-10-19 14:00 hrs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción Tarea | Responsable | Tiempo Estimado |
| 1 | Creacion de tablas en phpMyAdmin | Pablo Gallardo | 15 hrs. |
| 2 | Creación de archivo de conexión a la BD | Pablo Gallardo | 10 hrs. |
| 3 | Registro y Ingreso de usuario normal, con conexión a la BD y variables de sesion | Daeg Orellana  Yerko Zabaleta | 20hrs. |
| 4 | Retoques en diseño de pantalla principal de red social | Yerko Zabaleta  Daeg Orellana | 5hrs. |

* Se realizaron las validaciones en los formularios de registro e inicio de sesión, aun falta retocar el formulario de creación de eventos
* Se añadió el plugin SweetAlert2, para que sea mas satisfactoria la experiencia de usuario dentro de nuestra web