Sprint N°7

Proyecto “Fiestapp”

Fecha Inicio: Lunes 25-11-19

Fecha Termino: Viernes 29-11-19 14:00 hrs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción Tarea | Responsable | Tiempo Estimado |
| 1 | Registro en la BD de Eventos, y muestra de ellos en la pagina principal | Pablo Gallardo | 25 hrs. |
| 2 | Ingreso de usuario Organizador y Administrador, con conexión a la BD y variables de sesion | Daeg Orellana | 15 hrs. |
| 3 | Modificar y Gestionar eventos, mostrar en tiempo real la capacidad y estacionamientos | Yerko Zabaleta | 20hrs. |
| 4 | Retoques en diseño de pantalla principal de red social, portal de eventos y panel de administrador | Yerko Zabaleta  Daeg Orellana  Pablo Gallardo | 10hrs. |

* Se creo la BD en phpMyAdmin, y se finalizo el registro de usuarios para ambos casos, Usuario Normal y Usuario Avanzado
* Se añadió Recaptcha v2 a todos los formularios dentro de la web
* Se finalizo el Login para usuarios normales y se separo una plataforma distinta para cada tipo de usuario