Sprint N°8

Proyecto “Fiestapp”

Fecha Inicio: Lunes 9-12-19

Fecha Termino: Viernes 13-12-19 14:00 hrs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción Tarea | Responsable | Tiempo Estimado |
| 1 | Busqueda de eventos, gestionar recintos, denunciar eventos o perfiles | Pablo Gallardo | 20 hrs. |
| 2 | Boton Invitar Amigos y Asistir a eventos, Muestra de los asistentes a un evento | Daeg Orellana | 20 hrs. |
| 3 | Modificar y Gestionar eventos, mostrar en tiempo real la capacidad y estacionamientos | Yerko Zabaleta | 20hrs. |

* Se completo la recuperación de contraseña mediante un link único
* Se modifico video y diseño de botones pantalla principal y diseño de muestra de eventos
* Se completo registro de ventos sin previo registro
* Se muestra información detallada de cada evento si le das click
* Puedes visitar perfiles de otros usuarios normales o organizadores, el acceso a perfiles de administrador esta restringido solo para ellos

A raíz de que este será el ultimo sprint, para la próxima semana que comienza el lunes 16 de diciembre completaremos las siguientes funciones de la web que no se alcanzaron a completar en el tiempo previamente establecido

Integrar uso de mapas para recuperar y mostrar direcciones, desarrollar el radar de eventos

Muestra de información detallada de cada perfil con opción a editarlos, como también de escoger un nivel de seguridad si se trata de una cuenta normal(privado o publica)

Poder subir fotos a la cuenta personal de un usuario, como también poder dejarle mensajes

Agregar amigos, ver lista de amigos, eliminar amigos

Ver eventos a los que asististe y a los que asistieron tus amigos, como también dejar reseñas

Incorporar pagos para promocionar eventos y publicidad de google

Gestionar la subida de eventos, dejándolos en espera hasta que un administrador los evalue

Completar todas las funciones del administrador